Universidad del Valle de Guatemala

Programación Orientada a Objetos

Segundo ciclo, 2026

Planificación

Angel García 26264

Enmanuel García 26846

Lourdes Lemus 26305

25/08/26

Planificación y Gestión

| Actividad | Descripción | Horas Estimadas | Responsable | Fecha Tentativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborar planificación | Organización de las actividades de la segunda entrega, asignando responsables, horas estimadas y fechas tentativas de la finalización. | 1 | Angel García y Lourdes Lemus | 25/08/26 |
| Elaborar formulario | Elaboración de los formularios individuales para registrar el tiempo invertido por cada integrante en las tareas asignadas. | 1 | Angel García | 28/08/26 |
| Identificación de requisitos | Identificación y descripción de los requisitos funcionales del juego, considerando las acciones y opciones con las que podrá interactuar el usuario. | 1 | Enmanuel García | 28/08/26 |
| Detallar requisitos | Desglose de las actividades generales en tareas específicas necesarias para completar el análisis, diseño e implementación del sistema. | 2 | Lourdes Lemus | 01/09/26 |
| Priorización de requisitos | Asignación de prioridades a los requisitos funcionales según su importancia para el funcionamiento del sistema y su orden de implementación. | 1 | Lourdes Lemus | 04/09/26 |
| Identificación y descripción de clases | Identificación de las clases necesarias para desarrollar el juego utilizando el patrón Modelo Vista Controlador, describiendo el propósito, atributos, métodos y responsabilidades de cada clase. | 2 | Angel García | 08/09/26 |
| Diseño del sistema | Elaboración del diagrama de clases UML, representando las clases identificadas, sus atributos, métodos y las relaciones existentes entre ellas. | 2 | Angel García | 10/09/26 |
| Investigación de la tecnología disponible | Investigación y comparación de herramientas, lenguajes y tecnologías disponibles para desarrollar el juego, justificando la selección de las tecnologías que se utilizarán. | 2 | Enmanuel García | 14/09/26 |
| Investigación para persistencia de datos | Investigación y comparación de alternativas para almacenar y conservar los datos del juego, seleccionando la tecnología de persistencia más adecuada y justificando su elección. | 3 | Enmanuel García | 17/09/26 |
| Revisión | Revisión conjunta de los requisitos, clases, diagrama UML, investigaciones, código y documentación para verificar que cumplan con los requisitos de la segunda entrega. | 2 | Angel García, Lourdes Lemus y Enmanuel García | 18/09/26 |
| Entrega | Entrega de los archivos solicitados, incluyendo el documento PDF, diagrama de clases, formularios, planificación y dirección del repositorio de GitHub. | 0 | Angel García, Lourdes Lemus y Enmanuel García | 20/09/26 |